ALIRA 기반 AI Agent
개발환경 구축 및 요구사항 자동화 매뉴얼

v0.2  |  설치 · 실행 · 문서 분석 · 요구사항 추출 PoC

목적

v0.1의 ALIRA 설치·라이선스·사내 Qwen 연결 절차를 유지하면서, 2026-09-13까지 구축한 ALIRA Requirement Studio의 실행 구조, 문서 분석, 분석 결과 문서화, Reference 기반 요구사항 후보 추출, 사용자 조정형 판단 원칙, Canonical Requirement 및 향후 SWE.1/SWE.6 자동화 방향을 한 문서에서 재현할 수 있도록 정리합니다.

현재 기준 Baseline App Package: ALIRA_V0.15.zip Requirements: ALIRA_Requirements_Management_rev13.xlsx ALIRA Runtime: hosted_vllm/Qwen/Qwen3.6-27B / http://10.10.10.200:19640/v1

문서 범위 이 문서는 기능 변화의 핵심만 반영합니다. 버튼 위치·색상·작은 여백 조정과 같은 단순 GUI 변경 이력은 제외하고, 설치/실행/연결/문서 처리/요구사항 추출/Reference/평가/추적성처럼 재현과 유지보수에 필요한 항목만 기록합니다.

# 1. 현재 완료 범위와 검증 상태

v0.2에서는 “구현 완료”와 “사용자 PC에서 실제 Runtime 확인 완료”를 구분하여 기록합니다.

| 항목 | 상태 | 확인 내용 |
| --- | --- | --- |
| ALIRA 설치 / 라이선스 | ✅ 확인 완료 | 사내 설치 스크립트, license.lic 표준 위치, CLI 실행 확인 |
| 사내 Qwen vLLM 연결 | ✅ 확인 완료 | hosted_vllm/Qwen/Qwen3.6-27B / 10.10.10.200:19640 응답 확인 |
| ALIRA.exe Launcher | ✅ 사용자 확인 | 전용 아이콘 Wrapper → Python Bootstrap → PySide6 GUI 실행 확인 |
| 문서 분석 | ✅ 사용자 확인 | sample/input 문서 1개를 ALIRA가 읽고 Analysis Result 출력 확인 |
| 분석 결과 DOCX 저장 | ⚙ 구현 완료 | Analysis Result를 output 폴더의 DOCX로 저장하는 기능 구현 |
| 요구사항 추출 | ⚙ 구현 완료 | Editable Policy + Reference + Canonical JSON + 구조 평가 흐름 구현 |
| Connection v0.15 안정화 | ⏳ 재확인 필요 | 100% 최종상태/상세화면 잘림 수정 후 Windows Runtime 확인 필요 |
| SWE.1 최종 Excel 생성 | ⏳ 다음 단계 | Canonical Requirement에서 이중계층 SWE.1로 Renderer 확장 예정 |
| SWE.6 Test Specification | ⏳ 다음 단계 | Requirement 기반 TC 도출 및 Req↔TC↔Source 추적성 확장 예정 |

해석 기준 정적 코드 검사 또는 합성 데이터 검증만으로 실제 기능 PASS라고 표현하지 않습니다. 사용자 PC에서 확인된 항목만 “사용자 확인”으로 표시하고, v0.15 Connection 수정과 v0.14 Requirement Extraction의 의미 품질은 후속 Runtime 검증 대상으로 남깁니다.

# 2. 전체 구조 이해

ALIRA 환경은 “프로그램 본체 / 사용자 환경 / 프로젝트 / 사내 LLM 서버”의 네 층으로 구분하면 이해가 쉽습니다.

| 구분 | 대표 경로/대상 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| ① ALIRA 프로그램 본체 | %LOCALAPPDATA%\Programs\alira | alira.exe, runtime, license.lic, 내부 실행 모듈 |
| ② 사용자 ALIRA 환경 | C:\Users\<사용자>\.alira | config.json, skills 등 사용자 공통 설정 |
| ③ Requirement Studio 프로젝트 | 예: C:\ALIRA\ALIRA_V0.15 | GUI, input/output, policy, reference, contracts, 프로젝트 Agent |
| ④ 사내 LLM 서버 | 10.10.10.200:19640 | vLLM을 통해 Qwen3.6-27B 추론 제공 |

## 2.1 현재 실행 경로

사용자 더블클릭
   ↓
ALIRA.exe  (아이콘/최소 Wrapper)
   ↓
app\ALIRA.pyw  (Python-first Bootstrap)
   ├─ .venv / PySide6 / python-docx 확인
   └─ 필요 시 Tkinter 초기설정 → requirements 설치
   ↓
main.py  (PySide6 GUI)
   ↓
core\alira_client.py
   ↓  ALIRA Headless
%LOCALAPPDATA%\Programs\alira\alira.exe
   ↓
사내 vLLM → Qwen3.6-27B

## 2.2 프로젝트 폴더 구조

ALIRA_V0.15/
├─ ALIRA.exe                    ← 사용자는 이것을 실행
├─ app/ALIRA.pyw               ← Python Bootstrap
├─ main.py                     ← PySide6 GUI
├─ core/                       ← ALIRA Client / Document / Result / Requirement Engine
├─ .alira/agents/              ← document_analyzer / requirement_extractor
├─ input/                      ← 실제 분석 대상 1개
├─ sample_inputs/              ← 예제 문서 보관
├─ output/                     ← 분석 DOCX / Requirement JSON
├─ policy/                     ← 판단 원칙 / 보호 Invariant
├─ reference_library/          ← Reference Examples / raw 참고자료
├─ contracts/                  ← Canonical Requirement / SWE.1·SWE.6 Mapping
├─ evaluation/                 ← 평가 가이드/설계 평가
└─ 00_AI_DEVELOPMENT_GOVERNANCE.md

핵심 역할 분리 Python은 UI·Workflow·파일·Schema·Traceability·결정론적 검증을 담당하고, ALIRA/Qwen은 문서 이해·요구사항 식별·Atomic 분해·향후 TC 설계를 담당합니다. 도메인 판단을 Python if문으로 축적하는 구조는 지양합니다.

# 3. ALIRA 설치 및 CLI 최초 실행

v0.1에서 확인한 기본 설치 절차는 그대로 유효합니다. Requirement Studio가 동작하려면 먼저 ALIRA CLI와 라이선스가 정상이어야 합니다.

## 3.1 PowerShell에서 설치

목적  사내 배포 서버에서 Windows용 ALIRA를 설치합니다.

powershell
irm http://10.10.10.200:19690/alira/install.ps1 | iex

오류/주의  CMD에서 irm을 직접 실행하면 'irm은 내부 또는 외부 명령...' 오류가 발생합니다. PowerShell에서 실행합니다.

## 3.2 라이선스 배치

C:\Users\<사용자>\AppData\Local\Programs\alira\license.lic

정상 결과  alira.exe와 license.lic가 같은 폴더에 존재합니다.

그림 1. ALIRA 프로그램 본체 폴더에 license.lic를 배치한 예시

## 3.3 PATH와 절대경로 실행

'alira' 명령이 인식되지 않아도 프로그램 설치 실패와 분리해서 판단합니다. 현재 Studio는 PATH 대신 설치된 alira.exe 절대경로를 사용하므로 PATH 미해결이 앱 실행을 막지는 않습니다.

& "$env:LOCALAPPDATA\Programs\alira\alira.exe"

'Error: --model is required'가 나오면 실행 파일 자체는 정상이며 모델 설정이 아직 전달되지 않은 상태입니다.

## 3.4 사내 Qwen 지정 실행

& "$env:LOCALAPPDATA\Programs\alira\alira.exe" --model "hosted_vllm/Qwen/Qwen3.6-27B" --api-base "http://10.10.10.200:19640/v1"

정상 결과  ALIRA General Agent가 열리고 Ready 및 hosted_vllm/Qwen/Qwen3.6-27B 상태를 확인할 수 있습니다.

그림 2. ALIRA General Agent / Ready / Qwen3.6-27B 확인

## 3.5 실제 질의/응답

예시 질문: ALIRA로 무엇을 할 수 있는지 주요 기능을 설명해줘.

화면 진입만으로 연결 완료로 판단하지 말고 실제 자연어 응답을 수신해 LLM 통신을 확인합니다.

그림 3. ALIRA 실제 질의/응답 예시

모델 확인 주의 LLM의 자연어 자기소개에는 실제 실행 모델과 다른 이름이 나타날 수 있습니다. 모델 확인은 실행 옵션, 상태바 또는 명시적 Model/API 설정을 기준으로 합니다.

# 4. ALIRA Requirement Studio 실행

v0.10부터 사용자는 복잡한 PowerShell 명령 대신 프로젝트 Root의 ALIRA.exe를 실행하는 방식으로 전환했습니다.

## 4.1 권장 설치/압축 해제 위치

C:\ALIRA\ALIRA_V0.15

PySide6 설치 시 긴 경로에서 OSError가 발생한 이력이 있어 짧은 경로 사용을 권장합니다. ZIP을 동일 이름 폴더 안에 다시 중첩하여 너무 깊게 풀지 않습니다.

## 4.2 ALIRA.exe 실행

사용자는 Root의 ALIRA.exe만 더블클릭합니다. EXE는 업무 로직을 갖지 않는 최소 Wrapper이며 실제 환경 준비는 app\ALIRA.pyw가 담당합니다.

ALIRA.exe → app\ALIRA.pyw → .venv 확인/구성 → pythonw.exe main.py → PySide6 GUI

## 4.3 최초 실행 Bootstrap

• .venv가 없으면 표준 Python으로 가상환경을 생성합니다.

• requirements.txt를 설치합니다. 현재 주요 의존성은 PySide6와 python-docx입니다.

• 설정 실패 시 CMD가 순간 종료되지 않고 Tkinter 초기 설정 창과 로그에서 원인을 확인하도록 설계했습니다.

• 환경 준비 후 pythonw.exe로 main.py를 실행하여 콘솔 창 없이 GUI로 전환합니다.

## 4.4 Windows SmartScreen

현재 ALIRA.exe는 내부 PoC용 미서명 실행 파일이므로 첫 실행에서 Windows의 파란 SmartScreen 경고가 나타날 수 있습니다.

보안 원칙 SmartScreen을 코드나 레지스트리로 우회하지 않습니다. 정식 배포 단계에서 회사 코드서명 인증서 또는 사내 신뢰 배포 정책을 사용하는 것이 올바른 해결책입니다.

## 4.5 수동 실행/진단용 명령

python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
.\.venv\Scripts\python.exe main.py

python tools\ALIRA_launcher_diagnostic.py

# 5. ALIRA Connection 자동 확인

Studio는 시작 직후 사용자가 버튼을 누르지 않아도 ALIRA → 사내 Qwen 연결을 한 번 확인합니다.

## 5.1 상태 표시 원칙

| 상태 | 표시 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 확인 중 | 노란 LED / ALIRA 연결 확인 중... (xx%) | ALIRA 실행환경·설정·Headless·Qwen 응답 확인 단계 진행 |
| 성공 | 초록 LED / ALIRA 정상 연결됨 (100%) | ALIRA 응답 수신과 최종 검증 완료 |
| 실패 | 빨간 LED / ALIRA 연결 안 됨 | 실행파일/프로세스/API/Timeout 등 오류 |

## 5.2 진행률 해석

연결 %는 Qwen 내부의 실제 연산 완료율이 아니라 앱이 알고 있는 “연결 확인 단계 기준”입니다. 응답 대기 구간에서는 제한된 범위 내에서 경과시간을 이용해 갱신합니다.

[  5%] ALIRA 실행 환경 확인
[ 25%] Model / API Base 확인
[ 55%] ALIRA 프로세스 시작
[ 65%] 사내 Qwen 요청 전송
[ 88%] 응답 대기
[ 97%] 응답 상태 검증
[100%] Success Callback에서 정상 연결 확정

## 5.3 상세 Connection Result

평소에는 Connection Card를 접어 상태만 표시하고, 상세 확인이 필요한 경우 [+]를 눌러 실행 파일 / Model / API Base / ALIRA 연결 테스트 / 결과 지우기 / Connection Result를 확인합니다.

## 5.4 v0.15 수정 사항

• Progress Callback은 최대 99%만 사용하고, 100%는 성공 상태 전용으로 분리했습니다.

• Connection Worker를 MainWindow가 종료까지 명시적으로 보존하여 최종 Signal lifecycle을 안정화했습니다.

• 상세 영역을 펼칠 때 최소 크기와 Connection Result 높이를 보장하고 필요한 만큼 창 높이를 조정하도록 수정했습니다.

상기 v0.15 변경은 코드/정적 검증 완료 상태이며 실제 Windows Runtime 재확인은 후속 항목입니다.

# 6. Source Document 및 문서 분석

문서 분석 단계의 목적은 “문서를 실제로 읽을 수 있는가”와 “문서 목적/구조/핵심 내용/요구사항 후보 영역을 이해하는가”를 먼저 검증하는 것입니다.

## 6.1 입력 규칙

| 항목 | 규칙 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 지원 형식 | PDF / DOCX / PPTX / XLSX / XLSM | ALIRA 문서 Skill 사용 |
| input | 분석 대상 문서 정확히 1개 | 0개 또는 2개 이상이면 실행 전 안내 |
| sample_inputs | 샘플 문서 보관 전용 | 사용할 샘플 1개만 input으로 복사 |
| Office 임시파일 | ~$ 로 시작하는 파일 제외 | 열려 있는 Excel/Word 임시파일 오인 방지 |

## 6.2 문서 분석 Agent

프로젝트 전용 .alira/agents/document_analyzer.md를 사용합니다. 이 Agent는 문서 Read/Skill만 허용하며 Write/Edit/Bash를 사용하지 않는 Read-only 분석 경로입니다.

분석 단계 경계 첫 번째 “문서 분석” 단계에서는 요구사항을 생성하지 않습니다. 문서명/형식, 목적, 구조, 핵심 요약, 요구사항 후보가 있을 수 있는 영역, 불명확한 부분까지만 정리합니다.

## 6.3 분석 결과 저장

Analysis Result는 화면에서 확인할 수 있으며, [분석 결과 문서 저장]을 통해 output 폴더에 DOCX로 보존할 수 있도록 구현했습니다.

output\ALIRA_Analysis_<원본문서명>_YYYYMMDD_HHMMSS.docx

• 원본 문서명

• 생성 일시

• Model / API Base

• Analysis Result 전체 내용

# 7. Requirement Candidate 추출

v0.14부터 [요구사항 추출]을 문서 분석과 분리된 별도 기능으로 구현했습니다. 이 단계는 향후 SWE.1과 SWE.6의 공통 중간층이 되는 Canonical Requirement Candidate를 생성합니다.

## 7.1 기본 판단 원칙

• 명시적 요구사항과 암시적 동작 요구사항을 모두 판단하며 Implicit은 별도로 표시합니다.

• 요구사항 개수를 문장 수나 기능 수에 맞춰 강제하지 않고 독립적으로 시험 가능한 Atomic behavior 기준으로 분해합니다.

• 문서에 없는 수치·Threshold·신호·시간·상태를 임의로 만들지 않습니다.

• 정보가 부족하면 값을 채우는 대신 Gap / TBD / clarification_needed로 남깁니다.

• 모든 Requirement에는 원본 문서/위치/근거문장 Source Evidence를 남깁니다.

## 7.2 사용자가 수정 가능한 판단 정책

policy\requirement_judgment_policy.json

Explicit/Implicit 포함 여부, Atomic 분해 정도, Scenario grouping, Gap 처리, Confidence Review 기준 등 프로젝트 특성에 따라 바뀔 수 있는 판단 원칙은 Python 코드가 아니라 JSON 정책 파일로 분리했습니다.

앱의 [판단 원칙 열기]를 통해 사용자가 직접 확인·수정할 수 있습니다.

## 7.3 보호 Invariant

policy\protected_invariants.json

No Hallucination, Source of Truth, Source Evidence 의무, Gap 우선, 시험 전 PASS/FAIL 비생성처럼 무결성을 지키기 위한 원칙은 일반 판단정책과 별도로 관리합니다.

## 7.4 Requirement Extractor 흐름

현재 Source Document
      +
사용자 판단 Policy
      +
Protected Invariants
      +
Reference Examples
      ↓
requirement_extractor (Read-only)
      ↓
ALIRA-CANONICAL-REQ-1.0 JSON
      ↓
구조 평가 + output 저장

# 8. Canonical Requirement와 결과 평가

Canonical Requirement는 특정 Excel 양식에 바로 종속되지 않는 공통 중간층입니다. 이 구조를 기준으로 이후 SWE.1과 SWE.6를 일관되게 생성하는 것이 목표입니다.

## 8.1 주요 필드

| 분류 | 대표 필드 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| 기본 | candidate_id / category / function_name / requirement | Requirement 식별과 핵심 요구사항 문장 |
| 입력·동작 | user_input / system_input_preconditions / processing_action | 입력 → 예상과정 구조화 |
| 출력·판정 | output / acceptance_criteria / failure_situations | 예상결과와 판정 가능성 확보 |
| 도출 정보 | derivation_type / derivation_reason / confidence | Explicit/Implicit 및 AI 판단 근거 |
| 추적성 | source_evidence: document / location / text | 원문까지 역추적 |
| Gap | clarification_needed / gaps | 누락·모호·상충 정보 분리 |

## 8.2 저장 파일

output\ALIRA_Requirements_<원본문서명>_YYYYMMDD_HHMMSS.json

이 JSON을 향후 SWE.1 Renderer와 SWE.6 TC Derivation의 중간 Source of Truth로 사용합니다.

## 8.3 구조 평가

Python Requirement Engine은 다음을 결정론적으로 확인합니다.

• 필수 JSON 필드 존재 여부

• Scenario Candidate ↔ Requirement 연결

• derivation_type = explicit / implicit 허용값

• Source Evidence document/location/text 존재 여부

• confidence 형식/범위

• Implicit인데 derivation_reason이 없는 경우

구조 점수 해석 Structure Score 100/100은 JSON/추적성 Contract를 지켰다는 의미입니다. 요구사항 의미가 정확한지, 빠진 기능이 없는지, 환각이 없는지까지 자동으로 증명하는 점수는 아닙니다.

# 9. Reference Library와 평가 전략

PassFail과 Signal Export에서 사용한 이중계층 Requirements, 그리고 SWE.6 Test Case 샘플을 분석하여 ALIRA가 목표 산출물 구조를 이해하도록 Reference로 사용합니다.

## 9.1 현재 Reference 구성

• PassFail Requirements rev87: 사용자 시나리오 + AI_01~AI_10, AI_02 24개 상세 열 구조

• SignalAuto Requirements rev60 V2: 동일한 이중계층/AI_02 24개 열 구조

• SWE.6 샘플: Requirement ↔ 다수 TC, Test Method, Preparation / Execution / Expected Result 구조

• Compact Reference: 대표 SWE.1 스타일 5건 + SWE.6 TC 5건

## 9.2 “학습”의 의미

현재 ALIRA + Qwen에 샘플을 반복 입력한다고 모델 가중치가 자동으로 학습되는 것은 아닙니다. 지금 사용하는 방식은 “판단 원칙 + 좋은 Reference + 현재 문서”를 함께 제공하는 In-context / Reference 방식입니다.

[판단 원칙] + [좋은 SWE.1/SWE.6 예제] + [현재 처음 보는 문서] → ALIRA가 패턴을 참고하여 현재 문서를 판단

## 9.3 평가 데이터 분리

| 구분 | 역할 | 사용 원칙 |
| --- | --- | --- |
| Reference Examples | 좋은 결과의 형식/패턴 제공 | ALIRA가 실제 Prompt에서 참고 가능 |
| Edge-case Examples | 누락/모호/상충에서 환각 여부 점검 | No Hallucination/Gap 처리 검증 |
| Blind Evaluation | 새 문서 일반화 능력 확인 | ALIRA에게 사전에 Reference로 보여주지 않음 |

Reference 사용 원칙 Reference의 신호명·수치·도메인 사실은 현재 문서로 복사하지 않습니다. Reference는 구조와 판단 패턴만 알려주며, 현재 Source Document가 항상 factual Source of Truth입니다.

# 10. 목표 산출물: SWE.1 / SWE.6

최종 목표는 원본 문서에서 이중계층 SWE.1과 SWE.6 Test Specification을 생성하고 Source까지 추적 가능한 체계를 만드는 것입니다. 다만 내부 처리는 단계적으로 분리합니다.

원본 문서
  ↓
Canonical Requirement
  ↓
Requirement 품질 / Gap 확인
  ↓
SWE.1 이중계층 Renderer
  ↓
Test Case Derivation
  ↓
SWE.6 Test Specification
  ↓
Req ↔ TC ↔ Source Traceability 검사

## 10.1 SWE.1 방향

• 사람이 보는 사용자 시나리오 계층과 AI가 읽는 원자 Requirement 계층을 1:N으로 연결합니다.

• PassFail/Signal Export의 AI_02 구조처럼 입력, 전제, 처리/동작, 출력, 판정 기준, 실패 상황, 변경 금지, 근거를 관리합니다.

• 기존 “요구사항 유형(유지/변경)”과 충돌하지 않도록 Explicit/Implicit은 별도 “도출 유형”으로 관리합니다.

## 10.2 SWE.6 방향

• Requirement 1개에서 필요에 따라 TC 0개/1개/복수 개가 도출될 수 있습니다.

• 요구사항 기반 테스트, 경계값 분석 등 적절한 Test Design Technique을 ALIRA가 판단하는 방향입니다.

• Preparation / Execution / Expected Result의 Description·Variable·Compare·Value·Tolerance 구조를 활용합니다.

• 시험 전 Specification 생성 단계에서는 Output Value / PASS·FAIL / Capture를 임의 생성하지 않습니다.

현재 구현 경계 v0.15 기준 Canonical Requirement Candidate까지 구현되어 있으며, 최종 SWE.1 Renderer와 SWE.6 TC 자동 생성은 다음 개발 단계입니다.

# 11. Governance / Requirements / 버전 관리

기능 변경은 코드만 수정하는 방식이 아니라 Governance와 Requirements를 Single Source of Truth로 함께 갱신하는 방식으로 관리합니다.

사용자 기능 요청
  ↓
Governance 확인
  ↓
상위 사용자 시나리오
  ↓
관련 FR / 판정기준 / 실패상황
  ↓
변경금지조건 / 회귀시험 / 코드근거
  ↓
충돌검토
  ↓
코드 최소 변경 + 패키지 생성

## 11.1 현재 Baseline

| 항목 | 현재 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| App Package | ALIRA_V0.15.zip | 정확한 Package 이름 유지 |
| Requirements | ALIRA_Requirements_Management_rev13.xlsx | 다음 신규 FR = FR-079 |
| Governance | 00_AI_DEVELOPMENT_GOVERNANCE.md | ALR Profile v0.15 |
| Canonical Schema | ALIRA-CANONICAL-REQ-1.0 | Requirement Candidate 중간 Contract |

## 11.2 패키지 원칙

• 패키지명: ALIRA_V<Major>.<Minor>.zip

• 새 기능은 신규 FR ID를 추가하고 기존 ID를 재사용하지 않습니다.

• 실제 Runtime 미검증 항목은 PASS로 기록하지 않습니다.

• 원본 입력 문서는 수정하지 않습니다.

# 12. 주요 오류 / 증상과 판단

| 증상/메시지 | 주요 원인 | 해결/판단 |
| --- | --- | --- |
| 'irm'은 내부 또는 외부 명령... | CMD에서 PowerShell 전용 명령 실행 | PowerShell로 진입 후 설치 명령 실행 |
| 'alira' 용어가 cmdlet... | PATH 등록/반영 문제 | 절대경로 실행으로 설치 정상 여부 우선 분리; Studio는 절대경로 사용 |
| Error: --model is required | Model 미지정 | Qwen Model ID/API Base를 명시해 실행 |
| no license.lic WARNING | 라이선스 표준 위치 누락 | %LOCALAPPDATA%\Programs\alira\license.lic 확인 |
| PySide6 설치 OSError / 긴 경로 | 압축 해제 경로가 너무 깊음 | C:\ALIRA\ALIRA_V0.15 같은 짧은 경로 권장 |
| Windows 파란 SmartScreen | 미서명 신규 EXE | 우회하지 말고 향후 회사 코드서명/신뢰 배포 정책 사용 |
| ALIRA 연결 확인 중... (100%) | v0.14 progress/success final-state race | v0.15에서 Progress max99, Success만 100 처리; Runtime 재확인 |
| [+] 상세 화면 텍스트/로그 잘림 | 상세 위젯 압축/창 높이 부족 | v0.15에서 minimum size 및 동적 높이 보정; Runtime 재확인 |
| 요구사항 추출 JSON 파싱 실패 | ALIRA가 JSON 외 설명/Markdown 혼합 | Parser가 JSON 객체 추출 시도; 실패 시 Raw Response 확인 |
| Structure 100인데 내용이 부정확 | 구조 점수와 의미 품질 혼동 | Blind/Human Evaluation으로 환각·커버리지·Atomicity 별도 검토 |

# 13. 명령어 / 경로 빠른 참조

ALIRA 설치

irm http://10.10.10.200:19690/alira/install.ps1 | iex

ALIRA 본체 폴더

explorer "$env:LOCALAPPDATA\Programs\alira"

ALIRA 사용자 환경

explorer "$HOME\.alira"

ALIRA CLI 직접 실행

& "$env:LOCALAPPDATA\Programs\alira\alira.exe"

Qwen vLLM 지정 CLI 실행

& "$env:LOCALAPPDATA\Programs\alira\alira.exe" --model "hosted_vllm/Qwen/Qwen3.6-27B" --api-base "http://10.10.10.200:19640/v1"

Studio 수동 실행

.\.venv\Scripts\python.exe main.py

Launcher 진단

python tools\ALIRA_launcher_diagnostic.py

판단 정책

policy\requirement_judgment_policy.json

보호 원칙

policy\protected_invariants.json

Requirement 결과

output\ALIRA_Requirements_<source>_<timestamp>.json

# 14. 다음 작업

☐ v0.15 Connection 최종 상태(초록 100%)와 [+]/[−] 상세 화면을 Windows에서 재확인

☐ sample_vcu_lite 문서로 실제 [요구사항 추출] 실행

☐ Atomicity / Source Coverage / Hallucination / Explicit-Implicit / Gap 관점으로 결과 평가

☐ 판단 Policy를 수정해 결과 변화 확인 및 사용자 조정 가능성 검증

☐ SWE.1 이중계층 Target Contract 확정 및 Canonical → SWE.1 Renderer 구현

☐ Requirement 기반 TC Derivation 및 SWE.6 Test Specification 구현

☐ Req ↔ TC ↔ Source Traceability Validator와 Blind Evaluation 자동평가 확장

# 15. 참고 자료

• ALIRA CLI 사용 가이드 / Tutorial: 설치, 라이선스, Model/API, Agent/Skill, Headless

• 사내 ALIRA 배포 공지: Windows 설치 명령, Qwen vLLM 기본 실행 커맨드, 라이선스 배치 위치

• PassFail_Requirements_Management_rev87: 이중계층 요구사항 구조 Reference

• SignalAuto_Requirements_Management_rev60_V2: 이중계층 요구사항 구조 Reference

• SWE.6 Test Result 샘플: Req→TC, Test Method, Preparation/Execution/Expected Result 구조 Reference

• 00_AI_DEVELOPMENT_GOVERNANCE.md / ALIRA_Requirements_Management_rev13.xlsx

• 본 문서의 설치 화면 캡처는 2026-09-12 실제 구축 과정 기준이며, PoC 기능 현황은 2026-09-13 기준